Bài 1:

User story: Tạo công việc mới

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thêm công việc mới

Giải thích mục đích: Ghi chú lại những công việc và theo dõi, quản lý tiến độ công việc

Dùng phương pháp User Point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 |
| Thành viên 2 | 3 |
| Thành viên 3 | 5 |
| Thành viên 4 | 8 |

Điểm Story Point = (5+3+5+8)/4 = 5,25

Kết luận: So sánh điểm story point với các Task trước để đưa ra kết luận.

Việc tạo Task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 2:

User story: Tạo tính năng thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thanh toán đơn hàng

Giải thích mục đích: Người dùng có thể mua sản phẩm

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 |
| Thành viên 2 | 3 |
| Thành viên 3 | 5 |
| Thành viên 4 | 8 |

Điểm Story Point = (5+3+5+8)/4 = 5,25

Kết luận: Kiểm tra giỏ hàng,thanh toán qua QR,quản lý trạng thái thanh toán

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 3:

## User Story: Tính năng giỏ hàng

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Người dùng muốn có giỏ hàng để thêm sản phẩm và xem các mặt hàng dự định mua

- Giải thích mục đích: Hỗ trợ người dùng quản lý các sản phẩm muốn mua, điều chỉnh số lượng và chuẩn bị cho quá trình thanh toán

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 |
| Thành viên 2 | 8 |
| Thành viên 3 | 5 |
| Thành viên 4 | 13 |
| Thành viên 5 | 8 |

## Bước 2: Mở bài & thảo luận

- Nhóm chọn 5 điểm:
Vì cho rằng tính năng giỏ hàng chỉ bao gồm thêm sản phẩm, tăng/giảm số lượng, xoá sản phẩm.

- Nhóm chọn 8 điểm:
Nhấn mạnh việc xử lý UI, tính tổng giá theo số lượng, validate tồn kho, cập nhật theo thời gian thực.

- Người chọn 13 điểm:
Cho rằng tính năng có thể phức tạp hơn, bao gồm tính phí ship, áp mã giảm giá, kiểm tra tồn kho real-time, xử lý nhiều trạng thái.

Sau khi trao đổi, cả nhóm hiểu rõ mức độ phức tạp và rủi ro của từng ý kiến.

## Bước 3: Kết luận & Điểm Story được thống nhất

→ Điểm Story được thống nhất: 8 Story Points

## Lý do lựa chọn 8 Story Points

1. Mức độ phức tạp trung bình – cao
Tính năng giỏ hàng bao gồm nhiều thao tác:

- Thêm sản phẩm

- Tăng/giảm số lượng

- Xóa sản phẩm

- Tính tổng tiền

- Kiểm tra tồn kho

- Cập nhật UI liên tục

- Lưu dữ liệu lên server hoặc localStorage

- Xử lý lỗi (hết hàng, số lượng sai…)

2. Phụ thuộc vào nhiều thành phần khác

- Kho hàng

- Sản phẩm

- Người dùng

- Hệ thống thanh toán

3. Độ rủi ro cao

- Sai lệch dữ liệu nếu đồng bộ kém

- Giá, số lượng dễ tính sai

- UI cần đồng bộ real-time để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng

- Kết luận: Đây là User Story có độ phức tạp khá cao, phù hợp với mức 8 Story Points.

Bài 4:

## User Story: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng

- Vai trò: Người dùng ngân hàng

- Mục đích: Người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống ngân hàng trực tuyến

- Giải thích mục đích: Truy cập tài khoản cá nhân, xem số dư, giao dịch và quản lý tài chính

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 |
| Thành viên 2 | 8 |
| Thành viên 3 | 8 |
| Thành viên 4 | 13 |
| Thành viên 5 | 5 |

## 1.Mở bài & thảo luận

- Nhóm chọn 5 điểm:
Cho rằng chức năng đăng nhập chỉ gồm nhập username/password và xác thực đơn giản.

- Nhóm chọn 8 điểm:
Nhấn mạnh tính bảo mật cao của ngân hàng: OTP, chống brute-force, khóa tài khoản, thiết bị tin cậy.

- Người chọn 13 điểm:
Cho rằng chức năng có thể yêu cầu nhiều cơ chế phức tạp như mã hóa nâng cao, xác thực đa lớp, kiểm tra IP bất thường, chống tấn công mạng.

Nhóm thảo luận để thống nhất phạm vi và mức độ bảo mật yêu cầu.

2.Kết luận & Điểm Story được thống nhất

→ Điểm Story được thống nhất: 8 Story Points

## Lý do lựa chọn 8 Story Points

## 1. Mức độ phức tạp trung bình – cao

Chức năng đăng nhập ngân hàng bao gồm:

- Xác thực người dùng

- OTP / xác thực hai lớp

- Khoá tài khoản khi nhập sai

- Mã hóa dữ liệu

- Giao tiếp với API backend ngân hàng

2. Yêu cầu bảo mật cực cao

- Ngân hàng là hệ thống nhạy cảm

- Phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin

- Cần kiểm tra thiết bị, IP lạ, hành vi bất thường

3. Rủi ro cao hơn hệ thống thông thường

- API ngân hàng yêu cầu chặt chẽ

- Nhiều tình huống lỗi cần xử lý (OTP sai, mật khẩu sai, khóa tài khoản…)

- Kết luận: Tính năng đăng nhập ngân hàng có độ phức tạp trung bình – cao, phù hợp với mức 8 Story Points.

Bài 5:

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

  - Liệt kê tất cả các User story và đánh giá Story Point

    - Tạo công việc

      - Vai trò:Lập trình viên

      - Mục đích:Làm giao diện, tính năng cho 1 trang web

      - Giải thích lý do: Người dùng có thể tương tác với trang web

    - Tạo Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| DEV A | 5 |
| DEV B | 3 |
| DEV C | 8 |
| DEV F | 5 |

Tính điểm story point = ( 5+3+5+8 )  / 4 = 5,25

Đánh giá mức độ:Trung bình

    - Tìm công việc

- Xác định mục tiêu của Sprint

  - Trong sprint có 2 mục tiêu chính đó là:

    - Tạo công việc

    - Tìm công việc

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| Tên User Story | Phân chia Task | Người thực hiện | Ước lượng tgian hoặc độ phức tạp |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Tạo giao diện | DEV A | 5 Story Point |
|  | Kiểm tra dữ liệu khi nhập | DEV A | 3 Story Point |
|  | Viết API để tạo công việc | DEV B | 8 Story Point |

- Sử dụng velocity

  - Đối với User Story có tổng số Story Point = 16 (Từ kết quả 16 này, so sánh với các điểm trong User Story trước để đánh giá và điều chỉnh mức độ hoàn thành công việc)

Bài 6:

1. Mục tiêu Sprint

“Hoàn thiện các chức năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng.”

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

| Mã US | User Story | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới | Chức năng quan trọng nhất, giúp người dùng bắt đầu quản lý công việc. |
| US2 | Xem danh sách công việc | Người dùng cần xem danh sách để theo dõi và quản lý các công việc đã tạo. |

3. Phân chia User Stories thành các Tasks nhỏ

US1 – Tạo công việc mới

| Task | Mô tả công việc |
| --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện form tạo công việc |
| 2 | Thêm validate dữ liệu (tên – mô tả – deadline) |
| 3 | Lưu dữ liệu vào database/localStorage |
| 4 | Hiển thị thông báo thành công/lỗi |
| 5 | Cập nhật danh sách công việc sau khi tạo |

US2 – Xem danh sách công việc

| Task | Mô tả công việc |
| --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện danh sách công việc |
| 2 | Fetch dữ liệu từ database/localStorage |
| 3 | Hiển thị từng công việc theo đúng format |
| 4 | Thêm chức năng sắp xếp (theo tên, deadline) |
| 5 | Xử lý trường hợp không có công việc nào |

4. Ước lượng công việc bằng T-shirt Sizes

| User Story | T-shirt Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | M (Medium) | Gồm nhiều bước như form nhập liệu, validate, lưu dữ liệu và cập nhật danh sách. Tuy nhiều thao tác nhưng không quá phức tạp. |
| US2 – Xem danh sách công việc | M (Medium) | Có nhiều thao tác UI và xử lý dữ liệu. Logic ở mức trung bình và phù hợp với 1 Sprint cơ bản. |

Bài 7:

1. User Story : Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

Các task được tách theo: UI → Validate → API → Bảo mật → Thông báo → Kiểm thử.

| Task | Mô tả | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo UI gồm Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, nút Đăng ký | S | Chỉ làm UI, không có logic phức tạp |
| Task 2: Thêm validate dữ liệu | Check email hợp lệ, mật khẩu đủ độ dài, hai mật khẩu trùng khớp, không để trống ô | M | Nhiều điều kiện kiểm tra, phải hiển thị thông báo lỗi |
| Task 3: Xử lý API đăng ký tài khoản | Gửi request lên server, nhận phản hồi, xử lý lỗi email tồn tại | M | Kết nối backend + nhiều trường hợp lỗi |
| Task 4: Mã hóa mật khẩu | Hash hoặc mã hóa mật khẩu trước khi gửi | S–M | Tùy framework, mức trung bình nhưng không quá khó |
| Task 5: Hiển thị thông báo đăng ký thành công/thất bại | Hiển thị message và điều hướng sang màn hình đăng nhập | S | Chỉ xử lý logic hiển thị, mức đơn giản |
| Task 6: Kiểm thử giao diện & chức năng đăng ký | Test dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ, test API trả lỗi, test toàn bộ luồng | M | Nhiều trường hợp cần thử, cần đảm bảo luồng ổn định |

3. Lý do lựa chọn các Task trên

| Tiêu chí chia | Giải thích |
| --- | --- |
| Theo bước phát triển | UI → validation → API → security → hiển thị → kiểm thử giúp công việc rõ ràng theo pipeline |
| Theo hành động người dùng | Nhập → gửi → nhận thông báo → hoàn tất đăng ký |
| Theo kỹ thuật | Chia thành UI, logic frontend, backend/API, bảo mật, kiểm thử |
| Lợi ích | Dễ phân công, kiểm soát tiến độ, giảm rủi ro, tránh task quá lớn, dễ kiểm thử từng phần |

4. Tóm tắt ước lượng

| Task | T-shirt Size |
| --- | --- |
| Thiết kế form đăng ký | S |
| Validate dữ liệu | M |
| Xử lý API đăng ký | M |
| Mã hóa mật khẩu | S–M |
| Hiển thị thông báo | S |
| Kiểm thử tính năng | M |

Bài 8:

1. Tính Velocity của nhóm

Sprint 1

| User Story | Điểm Story | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story 1 | 5 | Hoàn thành | Tính vào Velocity |
| User Story 2 | 8 | Hoàn thành | Tính vào Velocity |
| User Story 3 | 3 | Không hoàn thành | Không tính Velocity |

Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 điểm Story

Sprint 2

| User Story | Điểm Story | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story 4 | 13 | Hoàn thành | Tính vào Velocity |
| User Story 5 | 5 | Hoàn thành | Tính vào Velocity |
| User Story 6 | 8 | Không hoàn thành | Không tính Velocity |

Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 điểm Story

2. Velocity trung bình

Velocity trung bình = (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2
Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 31 / 2 = 15.5

Nhóm làm tròn xuống để đảm bảo an toàn khi lập kế hoạch.

Velocity kế hoạch cho Sprint tiếp theo ≈ 15 điểm Story

3. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo dựa trên Velocity

| User Story | Mô tả | Điểm Story |
| --- | --- | --- |
| US7 | Chức năng ưu tiên công việc | 5 |
| US8 | Bộ lọc công việc | 8 |
| US9 | Ghi chú cho công việc | 3 |
| US10 | Thống kê số công việc hoàn thành | 8 |

Lựa chọn User Stories phù hợp với Velocity 15

Phương án phù hợp nhất:

- User Story 8: 8 điểm

- User Story 7: 5 điểm

- User Story 9: 3 điểm

Tổng điểm = 8 + 5 + 3 = 16 điểm (gần sát Velocity)

Nếu cần an toàn hơn, nhóm có thể chọn:

- User Story 8: 8 điểm

- User Story 7: 5 điểm

Tổng điểm = 13 điểm (dư buffer để xử lý rủi ro)

Bài 9:

1. Ước lượng công việc bằng Story Points

1.1. User Story được chọn

User Story:
“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý và theo dõi các nhiệm vụ của mình.”

1.2. Ước lượng bằng Story Points

Dùng dãy: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Chọn: 5 Story Points

1.3. Lý do chọn 5 Story Points

| Lý do | Giải thích |
| --- | --- |
| Các bước xử lý | Thiết kế form → validate dữ liệu → lưu dữ liệu → cập nhật danh sách |
| Mức độ phức tạp | Không quá đơn giản (1–2 điểm), nhưng chưa đủ phức tạp để lên 8–13 điểm |
| Thành phần kỹ thuật | Kết hợp UI + logic frontend/backend |
| Kết luận | Đánh giá mức trung bình → 5 Points |

2. Thực hiện Planning Poker

Giả sử nhóm có 4 người. Áp dụng Planning Poker để ước lượng 2 User Stories:

- US1: Tạo công việc mới.

- US2: Quản lý danh sách công việc (xem, sắp xếp, lọc cơ bản).

2.1. Kết quả Planning Poker ban đầu

US1 – Tạo công việc mới:

| Thành viên | Điểm SP |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 3 |
| Thành viên 2 | 5 |
| Thành viên 3 | 5 |
| Thành viên 4 | 8 |

US2 – Quản lý danh sách công việc:

| Thành viên | Điểm SP |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 |
| Thành viên 2 | 8 |
| Thành viên 3 | 8 |
| Thành viên 4 | 13 |

2.2. Thảo luận sự khác biệt

Đối với US1 – Tạo công việc mới:

| Quan điểm | Lý do |
| --- | --- |
| Người chọn 3 điểm | Chỉ nghĩ đến form đơn giản + lưu dữ liệu |
| Người chọn 8 điểm | Tính thêm validate, lỗi, cập nhật UI |
| Kết luận | Nhóm thống nhất: 5 điểm vì phạm vi chỉ là tạo cơ bản |

Đối với US2 – Quản lý danh sách công việc:

| Quan điểm | Lý do |
| --- | --- |
| Người chọn 5 điểm | Xem danh sách đơn giản |
| Người chọn 13 điểm | Nghĩ đến phân trang + lọc nâng cao |
| Kết luận | Chỉ giới hạn xem, lọc cơ bản, sắp xếp nhẹ → 8 điểm |

2.3. Kết quả Story Points sau khi thống nhất

- US1 – Tạo công việc mới: 5 Story Points

- US2 – Quản lý danh sách công việc: 8 Story Points

3. Lập kế hoạch Sprint bằng Velocity

Giả sử Velocity của nhóm trong các Sprint trước là khoảng 16 Story Points.

3.1. Danh sách User Stories trong Product Backlog

| User Story | Mô tả | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới | 5 |
| US2 | Quản lý danh sách công việc | 8 |
| US3 | Chỉnh sửa công việc | 3 |
| US4 | Xóa công việc | 2 |

3.2. Chọn User Stories cho Sprint tiếp theo

Dựa trên Velocity = 16, Product Owner cùng nhóm chọn các User Stories sao cho:

- Tổng Story Points ≤ 16.

Một phương án hợp lý:

- US1: 5 điểm

- US2: 8 điểm

- US3: 3 điểm

Tổng = 5 + 8 + 3 = 16 điểm

Phù hợp với Velocity hiện tại của nhóm.

US4 (2 điểm) có thể để lại Sprint sau, hoặc chỉ thêm vào nếu nhóm cảm thấy còn dư năng lực và đã quen việc.

Bài 10:

1. User Story

“Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến.”

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1 | Tạo giao diện giỏ hàng |
| T2 | Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ |
| T3 | Xử lý thêm / xóa / sửa số lượng sản phẩm |
| T4 | Tính tổng tiền giỏ hàng |
| T5 | Đồng bộ giỏ hàng với API |
| T6 | Kiểm thử toàn bộ tính năng giỏ hàng |

Lý do chia nhỏ:

- Tách theo từng phần việc rõ ràng: UI → Logic → API → Test.

- Mỗi task đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint.

3. Ước lượng độ phức tạp từng Task (T-shirt Sizes)

| Task | T-shirt Size | Giải thích ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 – Tạo giao diện | S | UI đơn giản, không có nhiều logic |
| T2 – Hiển thị danh sách sản phẩm | M | Cần load dữ liệu và render danh sách |
| T3 – Thêm/xóa/sửa số lượng | M | Logic nhiều nhánh, dễ gây lỗi |
| T4 – Tính tổng tiền | S | Chỉ tính toán cơ bản |
| T5 – Đồng bộ API | L | Phức tạp nhất: gọi API, xử lý lỗi, đồng bộ dữ liệu |
| T6 – Kiểm thử tính năng | M | Nhiều test case, nhiều bước thao tác |

4. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity của nhóm là 15 điểm, quy đổi:
S = 1, M = 3, L = 5

Tổng User Story “Giỏ hàng” = 1 + 3 + 3 + 1 + 5 + 3 = 16 điểm → vượt Velocity.

Kế hoạch Sprint:
Chọn các task vừa đủ ≤ 15 điểm, ví dụ:

- Tạo giao diện (1)

- Hiển thị danh sách (3)

- Thêm/xóa/sửa (3)

- Tính tổng tiền (1)

- Kiểm thử (3)

Tổng = 11 điểm → phù hợp Velocity.

Task “Đồng bộ API” (5 điểm) đưa sang Sprint sau.