| Tên sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký,Đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Xem d/sach sp | 2 | 1 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 1 tuần |

Bài 5: 1. Các sprint có trong hệ thống

2.Chọn sprint:xem d/sach sp

| Công việc | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện DSSP | Hiển thị chi tiết DSSP | FE | A |
| Tìm kiếm sp | Khách hàng có thể tìm kiếm | FE | A |
| Lọc sp theo giá | KH lọc sp tăng,giảm trong khoảng | FE | B |
| API DSSP | Viết API -> DSSP | BE | C |

## 3. Daily Scrum

Cuộc họp 15 phút mỗi ngày vào buổi sáng. Scrum Master điều phối, Development Team báo cáo:

- Hôm qua đã làm gì?

- Hôm nay sẽ làm gì?

- Có cản trở gì không?

Scrum Master ghi lại impediments để xử lý ngay sau buổi họp.

## 4. Sprint Review

Mục tiêu: trình bày kết quả đã hoàn thành cho Product Owner và Stakeholder.

Nội dung:

- Demo tính năng giỏ hàng và thanh toán.

- Khách hàng phản hồi trực tiếp.

- Product Owner đánh giá có ‘Done’ theo Definition of Done hay không.

- Cập nhật lại Product Backlog dựa trên phản hồi.

## 5. Sprint Retrospective

Mục tiêu: Nhìn lại Sprint và cải tiến quy trình.

Câu hỏi thảo luận:

- Điều gì làm tốt?

- Điều gì chưa tốt?

- Làm gì để Sprint sau tốt hơn?

Ví dụ cải tiến:

- Rút ngắn thời gian review code.

- Giảm task quá khổ bằng cách chia nhỏ Story.

Bài 6:

User story

| Tên user story | Người dùng tính năng | Nhu cầu sử dụng | Lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm theo tên | Để tìm nhanh sản phẩm cần mua |
| Lọc sản phẩm theo giá | Khách hàng | Tôi muốn lọc sản phẩm theo mức giá mong muốn | Để phù hợp với số tiền có thể chi |
| Xem chi tiết sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn xem mô tả, hình ảnh, thông số của sản phẩm | Để ra quyết định mua chính xác |
| Giỏ hàng | Khách hàng | Tôi muốn thêm, xóa, chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ | Để lưu lại sản phẩm để mua sau |
| Thanh toán | Khách hàng | Tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng nhiều phương thức | Để chọn phương thức thanh toán phù hợp |
| Theo dõi đơn hàng | Khách hàng | Tôi muốn biết trạng thái đơn hàng đang ở đâu | Để theo dõi quá trình vận chuyển |
| Đánh giá sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn đánh giá và nhận xét sản phẩm đã mua | Để chia sẻ trải nghiệm và giúp người khác chọn mua |

Product Backlog

| STT | Danh sách user story | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | High | + Người dùng nhập vào ô tìm kiếm + Nhấn button tìm kiếm hiển thị đúng danh sách sản phẩm theo tên + Nếu không có sản phẩm phù hợp thì hiển thị thông báo |
| 2 | Đặt hàng | High | + Người dùng chọn sản phẩm và nhấn “Đặt hàng” + Hệ thống ghi nhận thông tin đơn hàng + Hiển thị thông báo đặt hàng thành công |
| 3 | Lọc sản phẩm theo giá | Medium | + Người dùng chọn khoảng giá + Hệ thống lọc đúng sản phẩm trong khoảng giá + Nếu không có sản phẩm trong khoảng giá thì thông báo “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp” |
| 4 | Xem chi tiết sản phẩm | High | + Hiển thị ảnh, mô tả, giá, đánh giá + Người dùng nhấn vào sản phẩm sẽ mở trang chi tiết + Thông tin hiển thị đúng với dữ liệu |
| 5 | Giỏ hàng | High | + Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ + Cho phép chỉnh số lượng, xoá sản phẩm + Tổng tiền được cập nhật đúng |
| 6 | Thanh toán | High | + Người dùng chọn phương thức thanh toán + Hệ thống xử lý và xác nhận thanh toán thành công + Hiển thị thông báo lỗi khi thanh toán thất bại |
| 7 | Theo dõi đơn hàng | Medium | + Hiển thị trạng thái đơn hàng (chuẩn bị → vận chuyển → giao hàng) + Cập nhật theo thời gian thực + Người dùng xem được lịch sử vận chuyển |

Bài 7:

1. BẢNG USER STORIES

| STT | User Story | Người dùng | Nhu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể chọn phim đúng sở thích. | Khách hàng | Tìm kiếm phim |
| 2 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (tóm tắt, trailer, diễn viên) để tôi có thể quyết định có nên xem hay không. | Khách hàng | Xem chi tiết phim |
| 3 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và khung giờ để tôi có thể chọn buổi xem phù hợp. | Khách hàng | Chọn lịch chiếu |
| 4 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi để tôi có thể có được vị trí xem ưng ý. | Khách hàng | Chọn ghế |
| 5 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé trực tuyến để tôi không phải xếp hàng tại rạp. | Khách hàng | Đặt vé |
| 6 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức để tôi có thể chọn cách thuận tiện nhất. | Khách hàng | Thanh toán |
| 7 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi phim mới ra mắt để tôi không bỏ lỡ phim hấp dẫn. | Khách hàng | Nhận thông báo |
| 8 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé để tôi có thể kiểm tra thông tin khi cần. | Khách hàng | Xem lịch sử |

2. USER STORY MAPPING

| Bước trong hành trình | User Story liên quan |
| --- | --- |
| Khám phá phim | - Tìm kiếm phim theo tên/thể loại - Xem chi tiết phim |
| Chọn lịch chiếu | - Xem lịch chiếu theo rạp và khung giờ |
| Đặt vé | - Chọn ghế - Đặt vé trực tuyến |
| Thanh toán | - Thanh toán qua nhiều phương thức |
| Sau khi đặt vé | - Nhận thông báo phim mới - Xem lại lịch sử đặt vé |

3. PRODUCT BACKLOG

| STT | User Story | Ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại | P1 | Cốt lõi cho trải nghiệm người dùng |
| 2 | Xem chi tiết phim (tóm tắt, trailer, diễn viên) | P1 | Giúp người dùng đưa ra quyết định |
| 3 | Xem lịch chiếu theo rạp và khung giờ | P1 | Bắt buộc để đặt vé |
| 4 | Chọn ghế ngồi | P1 | Trải nghiệm đặt vé |
| 5 | Đặt vé trực tuyến | P1 | Chức năng chính của ứng dụng |
| 6 | Thanh toán qua nhiều phương thức | P1 | Tăng tỷ lệ hoàn tất giao dịch |
| 7 | Nhận thông báo phim mới ra mắt | P2 | Nâng cao trải nghiệm |
| 8 | Xem lại lịch sử đặt vé | P3 | Tính năng hỗ trợ sau mua |

Bài 8:

## 1. Mục tiêu

- Hiểu và áp dụng quy trình Scrum trong phát triển phần mềm.
- Theo dõi tiến độ công việc hằng ngày thông qua họp Daily Scrum.

PHẦN 2 – DAILY SCRUM

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Trở ngại mới |
| --- | --- | --- | --- |
| Thắng | Tôi đã hoàn thiện chức năng tạo tài khoản và xác thực bằng OTP. | Tôi sẽ triển khai chức năng quản lý session và tự động refresh token. | Không kết nối được Redis để lưu session. |
| Chiến | Tôi đã rà soát cấu trúc bảng dữ liệu và chuẩn hoá các field cho module Sản phẩm. | Tôi sẽ xây dựng API cập nhật và xoá sản phẩm, đồng thời viết unit test. | Xung đột dữ liệu khi merge branch với team Backend. |
| Hiếu | Tôi đã hoàn thành logic xử lý đơn hàng và đồng bộ trạng thái giao dịch. | Tôi sẽ cấu hình kết nối và kiểm thử với cổng thanh toán của đối tác. | Thiếu tài liệu API phiên bản mới từ bên thứ ba. |

PHẦN 3 – CÁC TRỞ NGẠI & GIẢI PHÁP

| Trở ngại | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| Không kết nối được Redis để lưu session | - Kiểm tra lại cấu hình kết nối Redis. - Làm việc với DevOps để xác minh trạng thái Redis server. - Tạo cơ chế fallback tạm thời bằng local in-memory session nếu cần. |
| Xung đột dữ liệu khi merge branch với team Backend | - Tiến hành rebase/merge step-by-step để xác định dòng code mâu thuẫn. - Trao đổi trực tiếp với thành viên viết code liên quan để thống nhất model dữ liệu. - Cập nhật convention ghi chú trước khi push. |
| Thiếu tài liệu API phiên bản mới từ bên thứ ba | - Liên hệ đối tác yêu cầu cung cấp tài liệu cập nhật. - Tạm thời mock API dựa trên version cũ để triển khai phần logic không phụ thuộc. - Kiểm tra log và sample request để dự đoán schema tạm thời. |

PHẦN 4 – ĐIỀU CHỈNH & KẾ HOẠCH

Nội dung điều chỉnh

Scrum Master thống nhất ưu tiên xử lý trở ngại liên quan đến Redis và API từ đối tác vì đây là hai điểm có khả năng chặn tiến độ của toàn Sprint.

Các công việc còn lại (unit test, quản lý session, xử lý giao dịch…) vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Team hỗ trợ thêm cuộc họp ngắn với DevOps và đối tác API để giải quyết sớm vấn đề hạ tầng và tài liệu.

Những vấn đề phát sinh sẽ được đánh giá lại trong buổi Sprint Review và Sprint Retrospective để cải thiện quy trình các Sprint sau.